# Ленинградская область

Лужский муниципальный район

Администрация Володарского сельского поселения

## Постановление

От 13.01.2020 года                        №4

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»)

администрации муниципального образования

«Володарское сельское поселение»

Лужского муниципального района

Ленинградской области «О реализации мероприятий

в рамках государственной программы

«Развитие  автомобильных дорог

Ленинградской области» в 2020 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением правительства Ленинградской области от 24.03.2014 г. № 72 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области»,  Уставом Володар   ского сельского поселения Лужского муниципального района, решением Совета депутатов Володарского сельского поселения от 23.12.2013 года № 143 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Володарское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») администрации муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие  автомобильных дорог Ленинградской области» в 2020- году»

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Володарского сельского поселения http://володарское.рф/

3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

Володарского сельского поселения                                 Н.В. Банникова

План мероприятий ("Дорожная карта")  Администрации муниципального образования Володарсеое сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2020 году.

|  | I.Общее описание "дорожной карты" |
| --- | --- |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | II.Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| II.Формирование муниципальной программы |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация МО Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Лен.области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Володарское сельское поселение Лужского муниципального района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Володарское сельское поселение Лужского муниципального района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Володарское сельское поселение Лужского муниципального района Лен.области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |
| III | Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| б) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Володарское сельское поселение лужского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д.Конезерье по ул.Лягушачья от дома №84 до дома | В срок до 05.06.2020 |  | Подрядчик - ИП Песенко |
| 1.2 | ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д.Ивановское по ул.Садовая от автодороги д.Городец-д.Конезерье до №16. | В срок до 15.08.2020 |  | Подрядчик - ИП Песенко |
| IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока. |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |