План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Володарское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исполнения дорожной карты |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории Володарского сельского поселения на 2017 год» | | | | | |
| 1. | Установка дополнительных опор, замена уличного освещения на светодиодные энергосберегающие фонари д.Конезерье ул.Нагорная (полностью), ул.Крутая (полностью), ул.Лягушачья (полностью). | | | | |
| 1.1. | Подготовка проектно- сметной документации | 2 квартал 2017 года | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Утверждение проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация утверждена |
| 1.2. | Определение подрядной организации | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Контракты заключены |
| 1.3. | Выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Улучшение жизни населения | Работы закончены |
| 2. | Обустройство выгребных ям д.Ивановское у дома №1и дома №2 | | | | |
| 2.1. | Подготовка проектно- сметной документации | 2 квартал 2017 года | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Утверждение проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация утверждена |
| 2.2. | Определение подрядной организации | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Контракты заключены |
| 2.3. | Выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Обустройство выгребных комфортное проживание граждан | Работы выполнены |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течении действия периода муниципального контракта | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Работы выполнены в полном объеме |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным периодом | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчеты сданы в срок |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации Володарского \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Банникова Н.В./

сельского поселения