Приложение № 2

к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № 95/118

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Володарское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исполнения дорожной карты |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории Володарского сельского поселения на 2016 год» |
| 1. | Спил опасных деревьев д.Ивановское |   |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно- сметной документации | 2 квартал 2016 года | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Утверждение проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация утверждена  |
| 1.2. | Определение подрядной организации | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии  | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Контракты заключены |
| 1.3. | Выполнение работ | 2 квартал 2016 года | Подрядная организация | Спил 13 опасных деревьев, обеспечение безопасности жизни населения | Работы выполнены |
| 2. | Обустройство пожарного пирса д.Городец |
| 2.1. | Подготовка проектно- сметной документации | 2 квартал 2016 года | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Утверждение проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация утверждена  |
| 2.2. | Определение подрядной организации | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии  | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Контракты заключены |
| 2.3. | Выполнение работ | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Обустройство пожарного пирса | Работы выполнены |
| 3 | Замена уличных фонарей на светодиодные фонари в д.Заозерье |
| 3.1. | Подготовка проектно- сметной документации | 3 квартал 2016 года  | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Утверждение проектно-сметной документации | Работы выполнены  |
| 3.2. | Определение подрядной организации | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района  | Заключение муниципального контракта | Контракты заключены |
| 3.3. | Выполнение работ | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Замена 15 фонарей уличного освещения на светодиодные, установка узла учета, электронного таймера | Работы выполнены |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течении действия периода муниципального контракта | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа,следующего за отчетным периодом | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Банникова Н.В./