|  |
| --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Володарского сельского поселения Лужского муниципального района**  |
| **за 2017 год** |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2017 год** | **Объем финансирования факт за 2017 год** | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. |
| федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |   |
| **1.** | ***Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Володарского сельского поселения» на 2017-2019 годов»*** |
| **1.1** | ***Подпрограмма 1 «Развитие культуры ,физической культуры и спорта в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района»*** |
|  | 1.1.обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | *СКЦ»**Орфей**»Володарского с.п* | 198 |  0 | 198 |  |  0 | 198 | 0  | 198 | 0 |  0 | 99 | 0  | 99 | 0 | 0  |  Мероприятие выпонено часть денежных средств в сумме 99,0 тыс.руб.возвращена в комитет по культуре |
|  | 1.2. Расходы на содержание муниципальных библиотек | *СКЦ»**Орфей**Володарского с.п* | 769.1 |   |   | 769,1 |   | 641,4 |   | 0 | 769,1 |   | 641,4 |  0 | 0 | 641,4 | 0  | Мероприятие выполнено.часть денежных средств перераспределена  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **967,1** | **0** | **198** | **769,1** | **0** | **839,4** | **0** | **198** | **641.4** | **0** | **740,4** | **0** | **99** | **641,4** | **0** |   |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района»*** |
|  | Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения | *Администрация**Володарского с.п* | 358,2 |   |   | 358,2 |   | 293,7 |   |   | 293,7 |   | 293,7 |   |   | 293,7 |   | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | *Администрация**Володарского с.п* | 500 |  |  | 500 |  | 426,6 |  |  | 426,6 |  | 426,6 |  |  | 426,6 |  | Мероприятие выполнено денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Закупка и установка контейнеров заглубленного типа для сбора ТБО  | *Администрация**Володарского с.п* | 834,7 |  | 795 | 39,7 |  | 834,7 |  | 795 | 39,7 |  | 834,7 |  | 795 | 39,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Ремонт уличного освещения по ул.Хуторская(замена осветительной аппаратуры на светодиодные фонари, установка дополнительных фонарных столбов и спил опасных деревьев у д.4Ф в п.Володарское | *Администрация**Володарского с.п* | 306.6 |  | 292 | 14,6 |  | 306,6 |  | 292 | 14,6 |  | 306,6 |  | 292 | 14,6 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Обустройство выгребных ям д.Ивановское | *Администрация**Володарского с.п* | 152,2 |  | 145 | 7,2 |  | 152,2 |  | 145 | 7,2 |  | 152,2 |  | 145 | 7,2 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Установка дополнительных опор, замена уличного освещения на энергосберегающие светодиодные фонари д.Конезерье, л.Нагорная, ул.Крутая, ул.Лягушачья | *Администрация**Володарского с.п* | 289,1 |  | 275,3 | 13,8 |  | 289,1 |  | 275,3 | 13,8 |  | 289,1 |  | 275,3 | 13,8 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Благоустройство дворовой территории п.Володарское д.5 изготовление и установка ограждения | *Администрация**Володарского с.п* | 56,7 |  | 56,7 |  |  | 56,7 |  | 56,7 |  |  | 56,7 |  | 56,7 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Работы по ремонту участка дороги ул.Центральная п.Володарское от маг.»Раздолье» до д.4 | *Администрация**Володарского с.п* | 243,3 |  | 43,3 |  |  | 243,3 |  | 243,3 |  |  | 243,3 |  | 243,3 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | *Администрация**Володарского с.п* | 244,5 |  | 133,9 | 110,6 |  | 208,5 |  | 133,9 | 74,6 |  | 208,5 |  | 133,9 | 74,6 |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | *Администрация**Володарского с.п* | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено Передвижка денежных средств |
|  | Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | *Администрация**Володарского с.п* | 468,4 |  |  | 468,4 |  | 291,7 |  |  | 291,7 |  | 291,7 |  |  | 291,7 |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы на прочие мероприятия по благоустройству | *Администрация**Володарского с.п* | 2098,3 |  |  | 2098,3 |  | 2024,1 |  |  | 2024,1 |  | 2024,1 |  |  | 2024,1 |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Работы по подсыпке дороги для организации подъезда к многоквартирному д.1,2,3 д.Ивановское | *Администрация**Володарского с.п* | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Ремонт придомовой территории многоквартирного жилого дома №2 в п.Володарское | *Администрация**Володарского с.п* | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **6382** | **0** | **2541,2** | **3640,8** | **0** | **5927,2** | **0** | **2741,2** | **3186,0** | **0** | **5927,2** | **0** | **2741,2** | **3186,0** | **0** |   |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района»*** |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п.Володарское ул.Хуторская | *Администрация**Володарского с.п* | 744,5 |   | 517,5  | 227 |   | 730,1 |   | 517,5  | 212,6 |   | 730,1 |   | 517,5  | 212,6 |   | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | *Администрация**Володарского с.п* | 2047,1 |   |   | 2047,1 |   | 1941,5 |   |   | 1941,5 |   | 1941,5 |   |   | 1941,5 |   | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Работы по подсыпке дороги для организации подъезда к многоквартирному д,2 д.Ивановское | *Администрация**Володарского с.п* | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **2891,6** | **0** | **617,5** | **2274,1** | **0** | **2771,6** | **0** | **617,5** | **2154,1** | **0** | **2771,6** | **0** | **617,5** | **2154,1** | **0** |   |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4 «Безопасность Володарского сельского поселения Лужского муниципального района»*** |
|  | Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | *Администрация**Володарского с.п* | 140 |   |   | 140 |   | 139 |   |   | 139 |   | 139,8 |   |   | 139,8 |   | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | *Администрация**Володарского с.п* | 10 |   |   | 10 |   | 4 |   |   | 4 |   | 4 |   |   | 4 |   | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы по укреплению пожарной безопасности  | *Администрация**Володарского с.п* | 48 |   |   | 48 |   | 38,3 |   |   | 38,3 |   | 38,3 |   |   | 38,3 |   | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | **Всего по программе** |  | **198** | **0,0** |  | **198** | **0,0** | **182,1** | **0** | **0** | **182,1** | **0** |  **182,1** | **0,0** | **0** | **182,1** | **0,0** |   |
|  | **Итого муниципальные программы Володарского сельского поселения** |  | **10438,7** | **0,0** | **6884** | **3554,7** | **0** | **9720,3** | **0** | **3556,7** | **6163,6** | **0** | **9720,3** | **0,0** | **3556,7** | **6163,6** |  **0,0** |   |