|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Володарского сельского поселения Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2017 год** | | | | | | **Объем финансирования факт за 2017 год** | | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | | в т.ч. | | | | Всего | | в т.ч. | | | | Всего | | в т.ч. | | | | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | | областной | | местный бюджет | | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | ***Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Володарского сельского поселения» на 2017-2019 годов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | ***Подпрограмма 1 «Развитие культуры ,физической культуры и спорта в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | *СКЦ»*  *Орфей*  *»Володарского с.п* | 198 | | 0 | 198 |  | 0 | 198 | | 0 | 198 | 0 | 0 | 99 | | 0 | | 99 | | 0 | | 0 | Мероприятие выпонено часть денежных средств в сумме 99,0 тыс.руб.возвращена в комитет по культуре |
|  | 1.2. Расходы на содержание муниципальных библиотек | *СКЦ»*  *Орфей*  *Володарского с.п* | 769.1 | |  |  | 769,1 |  | 641,4 | |  | 0 | 769,1 |  | 641,4 | | 0 | | 0 | | 641,4 | | 0 | Мероприятие выполнено.часть денежных средств перераспределена |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **967,1** | | **0** | **198** | **769,1** | **0** | **839,4** | | **0** | **198** | **641.4** | **0** | **740,4** | | **0** | | **99** | | **641,4** | | **0** |  |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения | *Администрация*  *Володарского с.п* | 358,2 | |  |  | 358,2 |  | 293,7 | |  |  | 293,7 |  | 293,7 | |  | |  | | 293,7 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | *Администрация*  *Володарского с.п* | 500 | |  |  | 500 |  | 426,6 | |  |  | 426,6 |  | 426,6 | |  | |  | | 426,6 | |  | Мероприятие выполнено денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Закупка и установка контейнеров заглубленного типа для сбора ТБО | *Администрация*  *Володарского с.п* | 834,7 | |  | 795 | 39,7 |  | 834,7 | |  | 795 | 39,7 |  | 834,7 | |  | | 795 | | 39,7 | |  | Мероприятие выполнено |
|  | Ремонт уличного освещения по ул.Хуторская(замена осветительной аппаратуры на светодиодные фонари, установка дополнительных фонарных столбов и спил опасных деревьев у д.4Ф в п.Володарское | *Администрация*  *Володарского с.п* | 306.6 | |  | 292 | 14,6 |  | 306,6 | |  | 292 | 14,6 |  | 306,6 | |  | | 292 | | 14,6 | |  | Мероприятие выполнено |
|  | Обустройство выгребных ям д.Ивановское | *Администрация*  *Володарского с.п* | 152,2 | |  | 145 | 7,2 |  | 152,2 | |  | 145 | 7,2 |  | 152,2 | |  | | 145 | | 7,2 | |  | Мероприятие выполнено |
|  | Установка дополнительных опор, замена уличного освещения на энергосберегающие светодиодные фонари д.Конезерье, л.Нагорная, ул.Крутая, ул.Лягушачья | *Администрация*  *Володарского с.п* | 289,1 | |  | 275,3 | 13,8 |  | 289,1 | |  | 275,3 | 13,8 |  | 289,1 | |  | | 275,3 | | 13,8 | |  | Мероприятие выполнено |
|  | Благоустройство дворовой территории п.Володарское д.5 изготовление и установка ограждения | *Администрация*  *Володарского с.п* | 56,7 | |  | 56,7 |  |  | 56,7 | |  | 56,7 |  |  | 56,7 | |  | | 56,7 | |  | |  | Мероприятие выполнено |
|  | Работы по ремонту участка дороги ул.Центральная п.Володарское от маг.»Раздолье» до д.4 | *Администрация*  *Володарского с.п* | 243,3 | |  | 43,3 |  |  | 243,3 | |  | 243,3 |  |  | 243,3 | |  | | 243,3 | |  | |  | Мероприятие выполнено |
|  | Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | *Администрация*  *Володарского с.п* | 244,5 | |  | 133,9 | 110,6 |  | 208,5 | |  | 133,9 | 74,6 |  | 208,5 | |  | | 133,9 | | 74,6 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | *Администрация*  *Володарского с.п* | 30 | |  |  | 30 |  | 0 | |  |  | 0 |  | 0 | |  | |  | | 0 | |  | Мероприятие не выполнено Передвижка денежных средств |
|  | Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | *Администрация*  *Володарского с.п* | 468,4 | |  |  | 468,4 |  | 291,7 | |  |  | 291,7 |  | 291,7 | |  | |  | | 291,7 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы на прочие мероприятия по благоустройству | *Администрация*  *Володарского с.п* | 2098,3 | |  |  | 2098,3 |  | 2024,1 | |  |  | 2024,1 |  | 2024,1 | |  | |  | | 2024,1 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Работы по подсыпке дороги для организации подъезда к многоквартирному д.1,2,3 д.Ивановское | *Администрация*  *Володарского с.п* | 300 | |  | 300 |  |  | 300 | |  | 300 |  |  | 300 | |  | | 300 | |  | |  | Мероприятие выполнено |
|  | Ремонт придомовой территории многоквартирного жилого дома №2 в п.Володарское | *Администрация*  *Володарского с.п* | 500 | |  | 500 |  |  | 500 | |  | 500 |  |  | 500 | |  | | 500 | |  | |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **6382** | | **0** | **2541,2** | **3640,8** | **0** | **5927,2** | | **0** | **2741,2** | **3186,0** | **0** | **5927,2** | | **0** | | **2741,2** | | **3186,0** | | **0** |  |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п.Володарское ул.Хуторская | *Администрация*  *Володарского с.п* | 744,5 | |  | 517,5 | 227 |  | 730,1 | |  | 517,5 | 212,6 |  | 730,1 | |  | | 517,5 | | 212,6 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | *Администрация*  *Володарского с.п* | 2047,1 | |  |  | 2047,1 |  | 1941,5 | |  |  | 1941,5 |  | 1941,5 | |  | |  | | 1941,5 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Работы по подсыпке дороги для организации подъезда к многоквартирному д,2 д.Ивановское | *Администрация*  *Володарского с.п* | 100 | |  | 100 |  |  | 100 | |  | 100 |  |  | 100 | |  | | 100 | |  | |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **2891,6** | | **0** | **617,5** | **2274,1** | **0** | **2771,6** | | **0** | **617,5** | **2154,1** | **0** | **2771,6** | | **0** | | **617,5** | | **2154,1** | | **0** |  |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4 «Безопасность Володарского сельского поселения Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | *Администрация*  *Володарского с.п* | 140 | |  |  | 140 |  | 139 | |  |  | 139 |  | 139,8 | |  | |  | | 139,8 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | *Администрация*  *Володарского с.п* | 10 | |  |  | 10 |  | 4 | |  |  | 4 |  | 4 | |  | |  | | 4 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы по укреплению пожарной безопасности | *Администрация*  *Володарского с.п* | 48 | |  |  | 48 |  | 38,3 | |  |  | 38,3 |  | 38,3 | |  | |  | | 38,3 | |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | **Всего по программе** |  | **198** | | **0,0** |  | **198** | **0,0** | **182,1** | | **0** | **0** | **182,1** | **0** | **182,1** | | **0,0** | | **0** | | **182,1** | | **0,0** |  |
|  | **Итого муниципальные программы Володарского сельского поселения** |  | **10438,7** | | **0,0** | **6884** | **3554,7** | **0** | **9720,3** | | **0** | **3556,7** | **6163,6** | **0** | **9720,3** | | **0,0** | | **3556,7** | | **6163,6** | | **0,0** |  |